ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной  программе «Формирование современной городской среды» на территории Андрюковского сельского поселения Мостовского района

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

на территории Андрюковского сельского поселения Мостовского района

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Благоустройство территорий Андрюковского сельского поселения Мостовского района | выполняется | Администрация Андрюковского сельского поселения Мостовского района | - | - | август- | - |
| Благоустройство наиболее посещаемой территории общего пользования Андрюковского сельского поселения Мостовского района | выполняется | Администрация Андрюковского сельского поселения Мостовского района | - | - | Июнь | - |

Глава Андрюковского

сельского поселения                                                                                                                              Е.В.Кожевникова